О развитии системы ЖКХ Ивацевичского района.

Задачи на 2025 год

Система жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) является важнейшей многоотраслевой социально-экономической сферой деятельности, где главными направлениями работы ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» являются обеспечение своевременного и качественного предоставления потребителям услуг в востребованных объемах, улучшение качества обслуживания населения.

ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» ведет целенаправленную работу по выполнению показателей Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы» (далее – Государственная программа), Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» (далее – Директива № 7), и иных доведенных заданий облисполкомом.

Основная цель Государственной программы – обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания, в первую очередь за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ).

Для оценки эффективности реализации Государственной программы определены сводные целевые показатели – снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях (за 2024 г. составил 5,01 % при задании не менее 5%) и обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества (за 2024 год – факт 99,1 % или 100,1 % от плана), а также целевые показатели подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Доступность услуг».

Для улучшения качества обслуживания населения в Брестской области функционирует единый областной Контакт-центр с коротким номером 115 с использованием программного обеспечения коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома».

В 2024 году диспетчерами принято 1929 претензий по Ивацевичскому району.

В целом по району показатель по снижению претензий на 1000 лицевых счетов выполнен и составил 9,31 %, при задании в 1,5 %.

На 2025 год также постановлено задача снизить претензии на 1,5%.

Подпрограмма 2 ««Благоустройство».

В Ивацевичском районе на 2024 год сформирован план ремонта 5-ти придомовых территорий с выполнением работ по сплошному асфальтированию асфальтобетонного покрытия.

В 2024 году выполнены работы по ремонту шести придомовых территорий (120 % от годового плана).

На 2025 год запланировано выполнить работы по ремонту и (или) реконструкции на 9  придомовых территориях многоквартирных жилых домов Ивацевичского района. Основной объем работ запланирован на II – IV кварталы текущего года.

Подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение».

По итогам 2024 года произведена замена 0,832 км изношенных тепловых сетей, что составило 104 % от планового задания. По состоянию на 1 января 2025 г. показатель по доле ПИ-труб в общей протяженности сетей составил 93,8 %.

В 2025 году предстоит выполнить замену 0,6 км тепловых сетей.

Для повышения надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения в 2024 году модернизированы (реконструированы):

1 газовая котельная, при плане 1 (план на 2025 год – 1);

1 котельная на МВТ, при плане 1 (план на 2025 год – 1);

1 котельная с использованием древесных гранул (план на 2025                   год – 1).

При задании на 2024 год не выше 9,2 % фактические потери в тепловых сетях составили 8,1 %.

Задание на 2025 год по потерям в тепловых сетях – не выше 9,0 %.

Подпрограмма 4 «Ремонт жилья».

Для восстановления технических и потребительских качеств, а также сохранения эксплуатационной надежности жилищного фонда в 2024 году в области после капитального ремонта в эксплуатацию введено 6 домов площадью 5,8 тыс. м² или 100,0 % от плана.

В 2025 году обеспечить ввод 5 жилых домов площадью 7,4 тыс. м².

Подпрограмма 5 «Чистая вода».

В 2024 году выполнено строительство 1 станции обезжелезивания

По состоянию на 1 января 2025 г. обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения составила 88,9 %                       (при плане 87,9 %), водоотведения – 77,5 % (при плане 77,3 %).

В рамках выполнения задания по замене сетей водоснабжения и водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации (не менее 3 %) за 2024 год выполнена перекладка 1,86 км сетей водоснабжения (116 % от плана) и 1,01 км сетей водоотведения    (101 %).

В 2025 году предстоит выполнить замену около 1,54 км сетей водоснабжения и 0,97 км сетей водоотведения.

Для выполнения задания по обеспечению потребителей качественной питьевой водой на 2025 год запланировано строительство 2 станций и 6 мини-станций обезжелезивания.

Потери и неучтенные расходы воды за 2024 год составили 12,0 %, при задании 12,0 %, план на 2025 год – 12,0 %.

Подпрограмма 6 «Цель 99».

В 2024 году в целом по району заготовлено 2,396 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР) или 76,7 % от установленного годового задания, уровень использования ТКО достиг                     40,0 %, при плане 40 %.

В 2025 году району необходимо обеспечить сбор 3,775 тыс. тонн ВМР и достигнуть уровня использования ТКО до 60 %.

С учетом объявленного Главой государства 2025 года – Годом благоустройства, а также старта пятилетки качества работа системы ЖКХ района направлена на выполнение утвержденного Плана мероприятий Ивацевичского района, связанных с проведением в 2025 году Года благоустройства.

Основные приоритетные задачи отрасли ЖКХ в 2025 году: безусловное выполнение показателей Государственной программы и реализация мероприятий Директивы № 7.